План создания доступной среды для воспитанников школы

| № п. п. | мероприятия | Сроки выполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство пандуса в здании школы | 2025 | Зам. директора |
| 2. | Поручни по всему периметру коридора | 2025 | Зам. директора |
| 3. | Раздевалку оборудовать поручнями, скамейками, крючками | 2025 | Зам. директора |
| 4. | Устройство пандуса и перил в здании столовой | 2025 | Зам. директора |
| 5. | Устройство специализированной кабинки и раковины в туалетах | 2024 | Зам. директора |
| 6. | Покраска крайних ступеней лестницы и входной двери в контрастный цвет, устройство перил по обеим сторонам лестницы | 2025 | Зам. директора |
| 7. | Устройство на территории школы дорожек с асфальтовым покрытием | 2025 | Зам. директора |
| 8. | Строительство здания нового интерната, проект которого будет соответствовать всем нормам в законодательстве | 2026 | Директор |